| Görev / Aktivite | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Problem Analizi ve Literatür Taraması | ■■ | ■■ |  |  |  |  |  |  |
| 2. Gereksinim Belirleme ve Kapsam Tanımlama |  |  | ■■ |  |  |  |  |  |
| 3. Kullanıcı Analizi ve İhtiyaç Tespiti |  |  |  | ■■ |  |  |  |  |
| 4. Çözüm Yaklaşımının Planlanması |  |  |  |  | ■■ |  |  |  |
| 5. Modül ve İşlev Tanımlamaları |  |  |  |  |  | ■■ |  |  |
| 6. Kullanım Senaryoları ve Akış Planları |  |  |  |  |  |  | ■■ |  |
| 7. Değerlendirme ve Son Düzenlemeler |  |  |  |  |  |  |  | ■■ |

Haftalık Görev Açıklamaları

Hafta 1-2: Problem Analizi ve Literatür Taraması

Projenin ilk aşamasında Türkiye'nin deprem riski ve afet anındaki iletişim sorunları incelenmiştir. Telefon hatlarındaki yoğunluk nedeniyle insanların yakınlarına ulaşamaması problemi temel odak noktası olarak belirlenmiştir.

Hafta 3: Gereksinim Belirleme ve Kapsam Tanımlama

Sistemin bir mobil uygulama olarak tasarlanmasına karar verilmiştir. Android Studio ortamında Java veya Kotlin dilleri kullanılarak geliştirilecek altyapı planlanmış; GPS ve SMS servislerinin gereksinimleri çıkarılmıştır.

Hafta 4: Kullanıcı Analizi ve İhtiyaç Tespiti

Kullanıcıların deprem anında yaşadığı panik durumu analiz edilerek, hem manuel bir "Acil Durum" butonu hem de otomatik bir tetikleme mekanizmasının gerekliliği saptanmıştır.

Hafta 5: Çözüm Yaklaşımının Planlanması

Telefonun ivmeölçer (accelerometer) sensörlerini kullanarak sarsıntıyı takip eden algoritma planlanmıştır. Belirli bir eşik değerinin üzerindeki sarsıntıların sistemi otomatik tetiklemesi hedeflenmiştir.

Hafta 6: Modül ve İşlev Tanımlamaları

Sistemin ana modülleri tanımlanmıştır: Konum alma (GPS), Google Maps linki oluşturma ve bu bilgiyi SMS yoluyla önceden belirlenmiş kişilere iletme süreçleri kodlanmıştır.

Hafta 7: Kullanım Senaryoları ve Akış Planları

Gerçekçi deprem senaryoları üzerinde sistemin akışı test edilmiştir. Sarsıntı algılandığında sistemin tetiklenmesi, konumun başarıyla alınması ve rehberdeki acil durum kişilerine iletilmesi adımları simüle edilmiştir.

Hafta 8: Değerlendirme ve Son Düzenlemeler

Proje çıktılarının deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine ve aile bireylerinin birbirine ulaşmasına sağlayacağı katkılar değerlendirilmiş ve rapor tamamlanmıştır